RAPPORT D'AVANCEMENT

Research Assistant

Periode : 14 janvier 2026 - 07 fevrier 2026

Client : DC Solutions

## Resume Executif

Sur cette periode, le projet Research Assistant a connu un developpement intensif couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'application. L'architecture fondatrice a ete mise en place (monorepo, base de donnees, deploiement Docker), suivie de l'implementation complete du pipeline de gestion documentaire (upload PDF, extraction de texte, drag-and-drop). Le coeur du systeme - la generation de revues de litterature assistee par IA via Anthropic Claude - a ete developpe avec suivi en temps reel par WebSocket, tracabilite des citations et export bibliographique. La derniere phase a livre le viewer PDF integre avec navigation inter-citations. Au total, 30 commits representant 833 fichiers modifies et plus de 159 000 lignes de code ajoutees.

## Metriques

| Commits | Fichiers Modifies | Insertions | Suppressions |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 833 | +159686 | -3914 |

## Changelog Detaille

Nouvelles Fonctionnalites (24)

- Citation navigation, PDF viewer controls, and pdfjs-dist fix (stories 4.3, 4.4)  (921d2c6 - Nicolas DUCHEMANN - 07/02/2026)

- PDF viewer component with code review fixes (story 4.2)  (f9dcd49 - Nicolas DUCHEMANN - 07/02/2026)

- PDF file serving with authorization (story 4.1)  (295ff8c - Nicolas DUCHEMANN - 07/02/2026)

- Bibliography export and citation formatting (story 3.10)  (5730429 - Nicolas DUCHEMANN - 07/02/2026)

- Error handling and partial results (story 3.9)  (b562058 - Nicolas DUCHEMANN - 07/02/2026)

- Methodology progress tracker on literature review page (story 3.8)  (836a51a - Nicolas DUCHEMANN - 07/02/2026)

- Literature review display and editing with inline citations (story 3.7)  (b91b0ad - Nicolas DUCHEMANN - 07/02/2026)

- Initiate processing and progress display (story 3.6)  (74e15e0 - Nicolas DUCHEMANN - 07/02/2026)

- Citation traceability and real-time WebSocket progress (stories 3.4 & 3.5)  (5e6f11a - Nicolas DUCHEMANN - 07/02/2026)

- Literature review generation core with entity and migration  (961835f - Nicolas DUCHEMANN - 07/02/2026)

- AI integration setup with Anthropic Claude SDK service  (ef0a1f5 - Nicolas DUCHEMANN - 07/02/2026)

- Processing jobs infrastructure with BullMQ migration  (2f8bc61 - Nicolas DUCHEMANN - 07/02/2026)

- Document list view and remove document  (cc21320 - Nicolas DUCHEMANN - 07/02/2026)

- Drag-and-drop upload interface  (c8d9599 - Nicolas DUCHEMANN - 07/02/2026)

- PDF text extraction pipeline  (4d9a9cd - Nicolas DUCHEMANN - 31/01/2026)

- Single PDF upload  (0ce3625 - Nicolas DUCHEMANN - 31/01/2026)

- Single PDF upload (initial)  (f260007 - Nicolas DUCHEMANN - 31/01/2026)

- Reusable UI component library  (8e6643a - Nicolas DUCHEMANN - 31/01/2026)

- Project scope et problematique  (4291645 - Nicolas DUCHEMANN - 31/01/2026)

- Database foundation  (8827a79 - Nicolas DUCHEMANN - 30/01/2026)

- Initial screens  (ca0b75f - Nicolas DUCHEMANN - 30/01/2026)

- Init structure (monorepo)  (35afe50 - Nicolas DUCHEMANN - 30/01/2026)

- Sprint status and epics documentation update  (b69fdfc - Nicolas DUCHEMANN - 16/01/2026)

- BMAD init (project management framework)  (f4700ac - Nicolas DUCHEMANN - 16/01/2026)

Corrections de Bugs (2)

- PDF-parse v2 API migration and Story 2.4 uncommitted changes  (e18f933 - Nicolas DUCHEMANN - 07/02/2026)

- Update sprint status for epic-1 and monorepo setup  (e897d55 - Nicolas DUCHEMANN - 16/01/2026)

Maintenance (3)

- Add Dockerfiles for Coolify deployment  (f697b7c - Nicolas DUCHEMANN - 30/01/2026)

- Add design assets  (0294fc6 - Nicolas DUCHEMANN - 30/01/2026)

- Initial commit  (2bad745 - Nicolas DUCHEMANN - 14/01/2026)

Documentation (1)

- Design documentation  (db755a4 - Nicolas DUCHEMANN - 30/01/2026)

## Points Saillants

Pipeline de Gestion Documentaire (6 commits)

Implementation complete du workflow d'upload PDF avec drag-and-drop, extraction de texte, et gestion de documents (ajout, liste, suppression). Interface utilisateur intuitive avec composants reutilisables.

Generation de Revue de Litterature par IA (7 commits)

Integration d'Anthropic Claude pour la generation automatisee de revues de litterature. Inclut le systeme de jobs BullMQ, le suivi de progression en temps reel par WebSocket, et la tracabilite des citations sources.

Viewer PDF et Navigation Citations (4 commits)

Composant de visualisation PDF integre avec controles de navigation, zoom, et systeme de navigation inter-citations permettant de naviguer directement du texte de la revue vers les passages sources dans les PDFs.

Export Bibliographique et Qualite (3 commits)

Fonctionnalites d'export de bibliographie avec mise en forme des citations, gestion des erreurs partielles, et indicateur de progression methodologique sur la page de revue de litterature.

Architecture et Infrastructure (8 commits)

Mise en place du monorepo avec structure frontend/backend, configuration de la base de donnees, Dockerfiles pour deploiement Coolify, et initialisation BMAD pour la gestion de projet agile.

## Statistiques par Categorie

| Categorie | Nombre de Commits |
| --- | --- |
| Nouvelles Fonctionnalites | 24 |
| Corrections de Bugs | 2 |
| Maintenance | 3 |
| Documentation | 1 |

Rapport genere automatiquement le 07 février 2026 à 23:09